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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
เรื่อง  สอบราคาจ้าง โครงการประเภทงานสาธารณูปโภค  จำนวน  3  โครงการ


   ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
******************************************


ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการประเภทงานสาธารณูปโภค  จำนวน  3  โครงการ  คือ


1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  3113110  จำนวน  4  แผ่น  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ที่ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร ท่อบ่อใช้พีวีซี  ชั้น  13.5  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  พร้อมเทคอนกรีตชานบ่อขนาด  2*2 เมตร  รายละเอียดตามแบบ  สบจ.1-10-007   พร้อมเดินท่อกระจายพีวีซี   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2   นิ้ว  ชั้น  8.5   ความยาวไม่น้อยกว่า   1,600  เมตร  ขุดฝังกลบเรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน    1    ป้าย  ราคากลาง   637,000  บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


2.โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2  โดยก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาด  2.5  ลบ.ม.ถังเก็บน้ำใต้ดิน  14  ลบ.ม.พร้อมประกอบระบบไฟฟ้ากับระบบประปาหอถังสูงเดิม(บ้านคลองเหลง)  รายละเอียดตามแบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  1222002  จำนวน  8  แผ่น  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  228,000  บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านฝายท่า  หมู่ที่  1  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  3113110  จำนวน  4  แผ่น  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ที่ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตรท่อบ่อใช้พีวีซี  ชั้น  13.5  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  พร้อมเทคอนกรีตชานบ่อขนาด  2*2 เมตร  รายละเอียดตามแบบ  สบจ.1-10-007  พร้อมเดินท่อกระจายพีวีซี  ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  ชั้น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า  600  เมตร  ขุดฝังกลบเรียบร้อย  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  548,000  บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ราคางบประมาณ  545,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผู้มีคุณสมบัติเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ณ  วันประกาศสอบราคา
4. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ดังนี้
4.1 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4  ในวงเงินไม่น้อย
กว่า     318,500  บาท(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
4.2 โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2    ในวงเงินไม่น้อยกว่า  114,000    
บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านฝายท่า  หมู่ที่  1    ในวงเงินไม่น้อยกว่า 272,500   บาท  (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจง         ในวันที่    15       เดือน   มิถุนายน        พ.ศ.  2550
 เวลา   14.00  น.  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส       และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม     ในวันที่     -                    เวลา                       -                 น.                   เป็นต้นไป               ณ           -         
กำหนดยื่นและเปิดซองสอบราคา     ณ  ศูนย์รวม     ข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสิชล (ศูนย์ราชการอำเภอสิชล) 


1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4   โดยกำหนดยื่นซอง
ในวันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550  เวลา  09.00  น.  ถึง  10.00 น.  และเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  18 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550  เวลา   10.15 น.เป็นต้นไป


2.โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2  โดยกำหนดยื่นซอง
ในวันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550  เวลา  10.00  น.  ถึง  11.00 น.  และเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  18 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550  เวลา   11.15 น.เป็นต้นไป


3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านฝายท่า  หมู่ที่  1 โดยกำหนดยื่นซอง
ในวันที่  18  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550  เวลา  11.00  น.  ถึง  12.00 น.  และเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  18 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550  เวลา   13.00 น.เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร    ซื้อแบบแปลนพร้อมรายละเอียดแยกตามโครงการดังต่อไปนี้


1.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4ในราคา  ชุดละ   1,800 บาท  


2.โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2   ในราคาชุดละ   600   บาท



3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านฝายท่า  หมู่ที่  1  ในราคาชุดละ    1,600   บาท

ได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ได้ตั้งแต่วันที่  4   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550  ถึงวันที่   15   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2550      ดูรายละเอียดจาก      WWW.THUNGSAI.GO.TH      หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-7537 – 6110 ,   0-7537-6115     ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.  2550
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(ลงชื่อ)
   (นายธีระศักดิ์  นาคแก้ว)

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่     16/2550

สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง    
 
  หมู่ที่  3,4   ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550

******************************************************
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล      มีความประสงค์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  3113110  จำนวน  4  แผ่น  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ที่ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตร ท่อบ่อใช้พีวีซี  ชั้น  13.5  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  พร้อมเทคอนกรีตชานบ่อขนาด  2*2 เมตร  รายละเอียดตามแบบ  สบจ.1-10-007   พร้อมเดินท่อกระจายพีวีซี   ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2   นิ้ว  ชั้น  8.5   ความยาวไม่น้อยกว่า   1,600  เมตร  ขุดฝังกลบเรียบร้อยพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน    1    ป้าย  ราคากลาง   637,000  บาท  (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ณ  หมู่ที่  3,4   ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)
1.5บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน
1.6แบบแผนการทำงาน   โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านห้วยทรายทอง  หมู่ที่  3,4  
1.7บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.8 แบบบัญชีเอกสาร

(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล  
2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาตามข้อ 1.7

 2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า  318,500.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันกับผลงานก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายถูกต้อง ถึงวันยื่นซองเสนอราคา
3.หลักฐานการเสนอราคา
      

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้
              3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2  หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย        ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา(กรณีที่มอบอำนาจ)
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

                           3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน,ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.การยื่นซองสอบราคา
              4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ     ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 



        ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้ทั้งปวงไว้แล้ว


ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
              4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ     ไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสให้เริ่มทำงาน
              4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ     ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา    ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง            ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  16/2550”  โดยยื่นซองโดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  วันที่   18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา  10.00  น.        ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสิชล    (ศูนย์ราชการอำเภอสิชล)              
เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550    เวลา 10.15 น เป็นต้นไป
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
 

5.1  ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะพิจารณาตัดสินด้วย    ราคารวม
             5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานในการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  เท่านั้น
 

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สงวนสิทธิไม่พิจารราราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
                                    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                       (3)   เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                       (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้      ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา        หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
              5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาจะกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.การทำสัญญาจ้าง
                ผู้ชนะการสอบราคาจะไปทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
6.1  เงินสด
 

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส     โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำ
สัญญาจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ 
 

6.3  หนังสือค้ำประกันของทางธนาคาร ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 

 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  ที่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด        (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10 ล้าน)    
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาข้อ 1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.อัตราค่าปรับ
                        ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดให้อัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ไม่น้อยกว่า วันละ  100  บาท
9.การประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำการตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน      ข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังดีเดิม  ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง         

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                         10.1     เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม



การลงนามในสัญญาจะระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แล้วเท่านั้น

           10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคมจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินเรืออยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รังจ้างจะต้องปฏิบัติตรากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้
 

(1)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย   หรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
              (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ     ส่งเสริมการพานิชยนาวี 
                        10.3      ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกล่งภายในเวลาราชการกำหนดระบุในข้อ    6    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสอาจพิจารณาเรียกร้องให้   ชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง
           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร  ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
11.1 ................................-..........................................
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
[image: image2.wmf] 


 วันที่    1   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2550

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่     17/2550

สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  
 
  หมู่ที่  2   ตำบลทุ่งใส  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550

******************************************************
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล      มีความประสงค์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2  โดยก่อสร้าง/ติดตั้งเครื่องกรองน้ำขนาด  2.5  ลบ.ม.ถังเก็บน้ำใต้ดิน  14  ลบ.ม.พร้อมประกอบระบบไฟฟ้ากับระบบประปาหอถังสูงเดิม(บ้านคลองเหลง)  รายละเอียดตามแบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  1222002  จำนวน  8  แผ่น  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  228,000  บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)      ณ  หมู่ที่  2   ตำบลทุ่งใส     อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)
1.5บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน
1.6แบบแผนการทำงาน   โครงการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์  หมู่ที่ 2  
1.7บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.8 แบบบัญชีเอกสาร

(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
              2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล  
2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาตามข้อ 1.7

 2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า  114,000.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันกับผลงานก่อสร้างไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายถูกต้อง ถึงวันยื่นซองเสนอราคา
3.หลักฐานการเสนอราคา
      

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้
              3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2  หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย        ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา(กรณีที่มอบอำนาจ)
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

                           3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน,ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.การยื่นซองสอบราคา
              4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ     ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 



        ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้ทั้งปวงไว้แล้ว


ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
              4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ     ไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสให้เริ่มทำงาน
              4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ     ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา    ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง            ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  17/2550”  โดยยื่นซองโดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  วันที่   18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา  11.00  น.        ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสิชล    (ศูนย์ราชการอำเภอสิชล)              
เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550    เวลา 11.15 น เป็นต้นไป
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
 

5.1  ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะพิจารณาตัดสินด้วย    ราคารวม
             5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานในการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  เท่านั้น
 

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สงวนสิทธิไม่พิจารราราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
                                    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                       (3)   เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                       (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้      ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา        หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
              5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาจะกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.การทำสัญญาจ้าง
                ผู้ชนะการสอบราคาจะไปทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
6.1  เงินสด
 

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส     โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำ
สัญญาจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ 
 

6.3  หนังสือค้ำประกันของทางธนาคาร ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 

 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  ที่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด        (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10 ล้าน)    
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาข้อ 1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.อัตราค่าปรับ
                        ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดให้อัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ไม่น้อยกว่า วันละ  100  บาท
9.การประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำการตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน      ข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังดีเดิม  ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง         

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                         10.1     เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม



การลงนามในสัญญาจะระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แล้วเท่านั้น

           10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคมจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินเรืออยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รังจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้
 

(1)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย   หรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
              (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ     ส่งเสริมการพานิชยนาวี 
                        10.3      ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกล่งภายในเวลาราชการกำหนดระบุในข้อ    6    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสอาจพิจารณาเรียกร้องให้   ชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง
           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร  ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
11.1 ................................-..........................................
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
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องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
 วันที่    1   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. 2550

เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่     18/2550

สอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง บ้านฝายท่า  
 
  หมู่ที่  1    ตำบลทุ่งใส   อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ลงวันที่  1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550

******************************************************
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล      มีความประสงค์
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง  บ้านฝายท่า  หมู่ที่  1  โดยก่อสร้างตามแบบมาตรฐานสำนักทรัพยากรน้ำ  แบบเลขที่  3113110  จำนวน  4  แผ่น  พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลเส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว ที่ความลึกไม่น้อยกว่า  60  เมตรท่อบ่อใช้พีวีซี  ชั้น  13.5  เส้นผ่าศูนย์กลาง  6  นิ้ว  พร้อมเทคอนกรีตชานบ่อขนาด  2*2 เมตร  รายละเอียดตามแบบ  สบจ.1-10-007  พร้อมเดินท่อกระจายพีวีซี  ขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2  ชั้น  8.5  ยาวไม่น้อยกว่า  600  เมตร  ขุดฝังกลบเรียบร้อย  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อโครงการจำนวน  1  ป้าย  ราคากลาง  548,000  บาท  (ห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ราคางบประมาณ  545,000  บาท (ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ  หมู่ที่  2   ตำบลทุ่งใส     อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช   โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการรายละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน  (หลักประกันสัญญา)
1.5บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน
1.6แบบแผนการทำงาน   โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงบ้านฝายท่า   หมู่ที่ 2  
1.7บทนิยามผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1.8 แบบบัญชีเอกสาร

(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2)บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
              2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและรัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล  
2.2  ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน ซึ่งปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาจะได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์  หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
              2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาตามข้อ 1.7

 2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า  372,500.- บาท  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชื่อถือ ในสัญญาเดียวกันกับผลงานก่อสร้างไม่เกิน  3   ปี นับตั้งแต่วันตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายถูกต้อง ถึงวันยื่นซองเสนอราคา
3.หลักฐานการเสนอราคา
      

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้
              3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3.2  หนังสือมอบอำนาจที่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย        ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคา(กรณีที่มอบอำนาจ)
3.3 สำเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้าง   พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง    (ในกรณีที่มี
การกำหนดผลงานตามข้อ 2.3)

                           3.4 บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน,ราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
3.5  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา
4.การยื่นซองสอบราคา
              4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จำนวนเงินที่จะเสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ     ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 



        ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมราคาภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้ทั้งปวงไว้แล้ว


ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
              4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ     ไม่เกิน  60 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสให้เริ่มทำงาน
              4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ     ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อน   ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา    ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง            ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า     “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  18/2550”  โดยยื่นซองโดยตรงต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  วันที่   18  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2550   ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา  12.00  น.        ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอสิชล    (ศูนย์ราชการอำเภอสิชล)              
เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะ เปิดซองสอบราคาในวันที่   1  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2550    เวลา 13.00 น เป็นต้นไป
5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
 

5.1  ในการสอบราคาในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะพิจารณาตัดสินด้วย    ราคารวม
             5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานในการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  เท่านั้น
 

5.3  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส สงวนสิทธิไม่พิจารราราคาของผู้เสนอราคา  โดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
                                    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
                       (3)   เสนอรายละเอียดต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                       (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้      ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้
5.4  ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา        หรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
              5.5  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ทรงไว้ซึ่งสิทธิ ที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้ และอาจจะพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาดเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ เป็นสำคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาจะกระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  มีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.การทำสัญญาจ้าง
                ผู้ชนะการสอบราคาจะไปทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของราคาจ้างที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสยืดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้
6.1  เงินสด
 

6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส     โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำ
สัญญาจ้างหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ 
 

6.3  หนังสือค้ำประกันของทางธนาคาร ภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 

 

6.4  พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

6.5  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  ที่ได้รับอนุญาตใบประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์ และประกอบกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด        (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน  10 ล้าน)    
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง)  พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส  จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงินอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาข้อ 1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8.อัตราค่าปรับ
                        ค่าปรับตามสัญญาจ้าง จะกำหนดให้อัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ไม่น้อยกว่า วันละ  100  บาท
9.การประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำการตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน      ข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังดีเดิม  ภายในเวลา 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง         

10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                         10.1     เงินค่าจ้างสำหรับงานครั้งนี้ได้มาจาก เงินจ่ายขาดเงินสะสม



การลงนามในสัญญาจะระทำได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินอุดหนุนทั่วไป   แล้วเท่านั้น

           10.2   เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับคัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคมจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินเรืออยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รังจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ดังนี้
 

(1)แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ     เว้นแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
 

(2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกเรือไทย   หรือมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพานิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
              (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ     ส่งเสริมการพานิชยนาวี 
                        10.3      ผู้เสนอราคา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกล่งภายในเวลาราชการกำหนดระบุในข้อ    6    องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสอาจพิจารณาเรียกร้องให้   ชดเชยความเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        10.4 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใสสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11.  มาตรฐานฝีมือช่าง
           เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือผู้มีวุฒิบัตร  ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้
11.1 ................................-..........................................
12. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใส
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